|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПЬЯЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** |
| **УРЖУМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| **от 20 ноября 2024 года № 52** |
| **с. Лопьял Уржумского района Кировской области** |
|  |

**Об утверждении муниципальной программы**

 **«Охрана окружающей среды, дорожная деятельность, коммунальное хозяйство и благоустройство на территории Лопьяльского сельского поселения Уржумского района Кировской области» на 2025-2027 годы »**

В соответствии с постановлением администрации Лопьяльского сельского поселения Уржумского района Кировской области «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Лопьяльского сельского поселения Уржумского района Кировской области» и от 20.11.2024 года № 49 «Об утверждении перечня муниципальных программ Лопьяльского сельского поселения Уржумского района Кировской области» администрация Лопьяльского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды, дорожная деятельность, коммунальное хозяйство и благоустройство на территории Лопьяльского сельского поселения Уржумского района Кировской области» на 2025-2027 годы ».Прилагается.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста администрации Лопьяльского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.

Глава администрации

Лопьяльского сельского поселения А.В. Комиссарова

УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

Лопьяльского сельского поселения

от 20.11.2024 № 52

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Охрана окружающей среды, дорожная деятельность, коммунальное хозяйство и благоустройство на территории Лопьяльского сельского поселения Уржумского района Кировской области» на 2025-2027 годы »**

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА постановлением администрацииЛопьяльского сельского поселения от 20.11.2024 № 52 |

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды, дорожная деятельность, коммунальное хозяйство и благоустройство на территории Лопьяльского сельского поселения Уржумского района Кировской области» на 2025-2027 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МУ администрация Лопьяльского сельского поселения Уржумского района Кировской области  |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем, развитие и рациональное использование природных ресурсов;
2. Сохранение и развитие транспортной системы с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса на территории Лопьяльского сельского поселения;
3. Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей на территории муниципального образования «Лопьяльское сельское поселение»
 |
| Задачи муниципальной программы | * дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
* обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;
* создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
* обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
* создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;
* организация благоустройства и озеленения территории поселения;
* организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;
* организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
* осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
 |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | 1. Количество водных объектов, приведенных в безопасное состояние;
2. Количество мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций, обеспечение необходимого уровня безопасности;
3. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования;
4. Содержание дорог общего пользования местного значения;
5. Объем воды, поднятый для потребления;
6. Степень удовлетворенности населения освещением улиц в населенных пунктах;
7. Удельный вес горящих светильников от общего количества;
8. Количество обустроенных и вновь созданных мест массового отдыха;
9. Степень удовлетворенности населения обустройством и содержанием мест захоронений;
10. Благоустройство территории, мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
11. Описание территориальных зон и границ поселения
12. Межевание земельных участков и проведение кадастровых работ
 |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025 – 2027 годы.Выделения этапов не предусматривается |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы составил 3832,557 тыс. рублей, в т. ч. средства бюджет поселения – 3790,257 тыс. рублей в том числе по борьбе Сосновского 0,429 тыс. рублей, областной бюджет- 42,300 тыс. рублей – реализация мероприятий по борьбе Сосновского; общий объем финансирования муниципальной программы в 2025 году составил 1271,843 тыс. рублей, в том числе средства бюджет поселения – 1257,743 тыс. рублей,реализация мероприятий по борьбе Сосновского; местный бюджет 0,143 тыс. руб; областной 14,100 тыс. руб.общий объем финансирования муниципальной программы в 2026 году составил 1253,071 тыс. рублей, в том числе средства бюджет поселения – 1238,971 тыс. рублей, реализация мероприятий по борьбе Сосновского; местный бюджет 0,143 тыс. руб, областной 14,100 тыс. руб.общий объем финансирования муниципальной программы в 2027 году составил 1307,643 тыс. рублей, в том числе средства бюджет поселения – 1293,543 тыс. рублей, реализация мероприятий по борьбе Сосновского; местный бюджет 0,143 тыс. руб, областной 14,100 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результатыреализации муниципальной программы | К 2027 году:1. Количество водных объектов, приведенных в безопасное состояние, составит 1 объект;
2. Количество мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций, обеспечение необходимого уровня безопасности составит 2 шт.;
3. Содержание дорог общего пользования местного значения составит 41,4 км.;
4. Степень удовлетворенности населения освещением улиц в населенных пунктах составит в количестве 3 жалобы;
5. Удельный вес горящих светильников от общего количества составит 99%;
6. Количество обустроенных и вновь созданных мест массового отдыха составит 1 объект;
7. Степень удовлетворенности населения обустройством и содержанием мест захоронений – 100%;
8. Благоустройство территории – 11 населенных пункта, мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 0,357 га
 |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Муниципальное образование Лопьяльское сельское поселение расположено на юге Уржумского района. Территория Лопьяльского сельского поселения имеет площадь 184,0 кв.км. Проживает 1227 человек в 575 хозяйствах.

В состав муниципального образования входит 13 населённых пунктов с. Лопьял, с.Ашлань, д.Верхняя Вичмарь, д.Витля, д.Дубровка, д.Елькеево, д.Нижний Унур, д.Нижняя Вичмарь, д.Нуса, д.Селенур, д.Тимошкино, д.Токари, д.Толгозино. Центр муниципального образования с.Лопьял находится в 20 км от районного центра г.Уржум.

Одним из факторов, формирующим положительный имидж поселения, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для проживания и массового отдыха населения. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, дорожная деятельность и благоустройство на территории Лопьяльского сельского поселения Уржумского района Кировской области» на 2020-2024 годы (далее – Муниципальная программа) предусматривает приведение в соответствие с установленными действующим законодательством требованиями к:

* экологической безопасности граждан и сохранение природных систем, развитие и рациональное использование природных ресурсов;
* сохранению и развитию транспортной системы с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса на территории Лопьяльского сельского поселения;
* созданию максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей на территории муниципального образования «Лопьяльское сельское поселение»

Программа разрабатывалась в интересах обеспечения реализации единого подхода в использовании территорий и благоустройства.

Благоустройство – совокупность мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории муниципального образования, включающих в себя работы по строительству и ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, обустройству среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика поселения. Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования, территорий собственников. Изменились нормы и принципы градостроительного законодательства, требования к охране природных ландшафтов, к качеству жилья, архитектуре зданий и сооружений, уровню благоустройства. Вместе с тем очевидным является несоответствие современных экологических требований реальному отношению жителей поселения к проблемам чистоты, порядка. Необходимо воспитать у населения бережное и уважительное отношение к тому месту, где они проживают.

Под охраной окружающей среды понимается система мероприятий, направленных на сохранение среды, использования и охраны природных ресурсов, которые представляют собой не только основу для развития экономики и социальной сферы, но и гарантию нормальной жизнедеятельности для нынешних и будущих поколений.

В настоящее время социально-экономическое развитие муниципального образования сдерживается по причине неудовлетворительного состояния дорог. Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Дороги местного значения в Лопьяльском сельском поселении практически не ремонтировались, а уровень автомобилизации значительно вырос. Увеличение парка транспортных средств привело к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения.

При решении всех вышеуказанных проблем в тесном их взаимодействии прогнозируется создание благоприятной, комфортной и безопасной среды проживания для населения.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов Муниципальной программы, сроков и этапов реализации Муниципальной программы**
	1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы определены на основе Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 08.11.2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Закона Кировской области от 09.11.2009 г. N 443-ЗО «О защите населения и территорий Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Устава муниципального образования Лопьяльское сельское поселение Уржумского района Кировской области, принятого решением Лопьяльской сельской Думой от 08.08.2008 №6/18.

* 1. **Цели, задачи и целевые показатели реализации Муниципальной программы**

Целями Муниципальной программы являются повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем, развитие и рациональное использование природных ресурсов; сохранение и развитие транспортной системы с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса на территории Лопьяльского сельского поселения; создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей на территории муниципального образования «Лопьяльское сельское поселение».

Для достижения целей Муниципальной программы должны быть решены следующие задачи:

1. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2. обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;
3. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
4. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
5. создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;
6. организация благоустройства и озеленения территории поселения;
7. организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;
8. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
9. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Конечными результатами реализации Муниципальной программы должны стать:

1. Количество водных объектов, приведенных в безопасное состояние;
2. Количество мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций, обеспечение необходимого уровня безопасности;
3. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования;
4. Содержание дорог общего пользования местного значения;
5. Степень удовлетворенности населения освещением улиц в населенных пунктах;
6. Удельный вес горящих светильников от общего количества;
7. Количество обустроенных и вновь созданных мест массового отдыха;
8. Степень удовлетворенности населения обустройством и содержанием мест захоронений;
9. Благоустройство территории.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Муниципальной программы отражаются в приложении № 1.

* 1. **Описание ожидаемых конечных результатов реализации Муниципальной программы**

Основными ожидаемыми результатами Муниципальной программы в качественном выражении должны стать:

1. Количество водных объектов, приведенных в безопасное состояние, составит 1 объекта;
2. Количество мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций, обеспечение необходимого уровня безопасности составит 2 шт.;
3. Содержание дорог общего пользования местного значения составит 46 км.;
4. Степень удовлетворенности населения освещением улиц в населенных пунктах составит в количестве 2 жалоб;
5. Удельный вес горящих светильников от общего количества составит 99%;
6. Количество обустроенных и вновь созданных мест массового отдыха составит 1 объекта;
7. Степень удовлетворенности населения обустройством и содержанием мест захоронений – 100%;
8. Благоустройство территории – 13 населенных пункта.
	1. **Срок реализации Муниципальной программы**

Срок реализации Муниципальной программы рассчитан на 2025-2027 годы. Разделения реализации Муниципальной программы на этапы не предусматривается.

1. **Обобщенная характеристика мероприятий Муниципальной программы**

В целях достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках Муниципальной программы на 2025-2027 годы предусмотрена реализация 3 мероприятий:

1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2. Уличное освещение;
3. Прочие мероприятия по благоустройству поселения.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» необходимо выполнить мероприятия по содержанию и ремонту дорог улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них. Основной целью является достижение определенных успехов в поддержании чистоты и порядка на улично-дорожной сети и автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах муниципального образования.

Добиться положительных результатов предполагается на основе реализации следующих мероприятий:

* осуществление организационных мероприятий – утверждение финансового обеспечения мероприятий по содержанию улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* выполнение текущего (ямочного) ремонта дорог для ликвидации просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств;
* проведение обследования технического состояния мостов, водопропускных труб в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения по ним транспорта и пешеходов, предупреждения появления в сооружениях деформации и повреждений.

Достижение цели и решение задач отдельного мероприятия «Уличное освещение» осуществляется через организацию уличного освещения на территории поселения.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» реализуются мероприятия по благоустройству территории, по обустройству зон отдыха и прочие благоустроительные мероприятия.

1. **Основные меры правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы**

Реализация Муниципальной программы предполагает разработку и утверждение комплекса мер правового регулирования. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2. Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов Лопьяльской сельского поселения будет осуществлена в случае принятия на федеральном и региональном уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации Муниципальной программы, и (или) внесения в них изменений, а также в случае принятия соответствующих исполнительно-распорядительных функций.

1. **Ресурсное обеспечение Муниципальной программы**

Для реализации Муниципальной программы необходимы следующие средства:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счёт всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| "Охрана окружающей среды, дорожная деятельность,коммунальное хозяйство и благоустройство на территории Лопьяльского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2025-2027 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| *(наименование муниципальной программы, сроки реализации)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| <1> | очереднойгод | первыйгод планового периода | второйгод планового периода | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|   | "Охрана окружающей среды, дорожная деятельность,коммунальное хозяйство и благоустройство на территории Лопьяльского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2025-2027 годы" | всего  | 1271,843 | 1253,071 | 1307,643 | 3832,557 |  |  |  |  |  |  |  |
| по источникам |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| [<2>](file:///D%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%96%D0%9A%D0%A5.xls#RANGE!Par387) |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 42,300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Лопьяльского сельского поселения | 1257,743 | 1238,971 | 1293,543 | 3790,257 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего  | 1074,600 | 1088,500 | 1146,800 | 3309,900 |  |  |  |  |  |  |  |
| по источникам |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| [<2>](file:///D%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%96%D0%9A%D0%A5.xls#RANGE!Par387) |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Лопьяльского сельского поселения | 1074,600 | 1088,500 | 1146,800 | 3309,900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уличное освещение | всего  | 183,000 | 150,328 | 146,600 | 479,928 |  |  |  |  |  |  |  |
| по источникам |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| [<2>](file:///D%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%96%D0%9A%D0%A5.xls#RANGE!Par387) |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Лопьяльского сельского поселения | 183,000 | 150,328 | 146,600 | 479,928 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие мероприятия по благоустройству Лопьяльского сельского поселения Уржумского района Кировской области | всего  | 14,243 | 14,243 | 14,243 | 42,729 |  |  |  |  |  |  |  |
| по источникам |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| [<2>](file:///D%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%96%D0%9A%D0%A5.xls#RANGE!Par387) |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 42,300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Лопьяльского сельского поселения | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,429 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ...  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |

Направлением финансирования Муниципальной программы являются прочие расходы.

Информация о расходах на реализацию Муниципальной программы за счет средств бюджета поселения представлена в приложении № 3.

Информация о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

1. **Анализ рисков реализации Муниципальной программы и описание мер управления рисками**

На эффективность реализации Муниципальной программы могут оказать влияние риски, связанные с ухудшением макроэкономических условий в России и в мире, с возможным наступлением мирового экономического кризиса, с природными и техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми.

В ходе реализации Муниципальной программы возможны стандартные риски:

недофинансирование мероприятий Муниципальной программы (в частности, это может быть рост цен на материально-технические средства, оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, снижение либо отсутствие финансирования мероприятий Муниципальной программы);

изменение федерального законодательства.

Предложения по мерам управления рисками реализации Муниципальной программы таковы:

в ходе реализации Муниципальной программы возможно внесение корректировок в разделы Муниципальной программы;

изменения в действующие нормативно-правовые акты должны вноситься своевременно.

В частности, управление рисками реализации Муниципальной программы осуществляется на основе:

подготовки и представления в соответствии с постановлением администрации Лопьяльского сельского поселения от № «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Лопьяльского сельского поселения Уржумского района Кировской области» ежегодно отчета о ходе и результатах реализации Муниципальной программы, в котором при необходимости могут вноситься предложения о корректировке Муниципальной программы;

внесений изменений в решение Лопьяльской сельской Думы о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

1. **Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации Муниципальной программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий Муниципальной программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пэф= | nSUM Пii=1 | , где: |
| n |

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации Муниципальной программы (%);

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации Муниципальной программы (%);

n – количество показателей эффективности реализации Муниципальной программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации Муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации Муниципальной программы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi/ Пфi х 100%, где:

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации Муниципальной программы (соответствующих единиц измерения);

Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации Муниципальной программы (соответствующих единиц измерения).

В случае, если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы).

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Уф = Фф/Фплх 100%, где:

Уф – уровень финансирования Муниципальной программы в целом (%);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий Муниципальной программы (средства бюджета Лопьяльского сельского поселения – в соответствии с решением Лопьяльской сельской Думы о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий Муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный Муниципальной программой (тыс. рублей).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными осуществляется по формуле:

Ум =Кфм/Кмпх 100%, где:

Ум – уровень выполнения мероприятий Муниципальной программы (%);

Кфм – количество мероприятий Муниципальной программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации Муниципальной программы (единиц);

Кмп – количество мероприятий Муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации Муниципальной программы (единиц).

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится по формуле:

Пэф + Уф + Ум

Эпр = -----------------------, где:

3

Эпр – оценка эффективности реализации Муниципальной программы (%);

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации Муниципальной программы (%);

Уф – уровень финансирования Муниципальной программы в целом (%);

Ум – уровень выполнения мероприятий Муниципальной программы (%).

В целях оценки эффективности реализации Муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр от 80% до 100% и выше, то эффективность реализации Муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя Эпр от 70% до 80%, то эффективность реализации Муниципальной программы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр ниже 70%, то эффективность реализации Муниципальной программы оценивается как низкая.

Достижение показателей эффективности реализации Муниципальной программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации Муниципальной программы достигнуты.

Ежегодно, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, Администрацией совместно с соисполнителями осуществляется оценка эффективности реализации Муниципальной программы, и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы, согласованный специалистом Администрации, курирующим работу ответственного исполнителя Муниципальной программы, представляется главе администрации Лопьяльского сельского поселения.

По итогам реализации Муниципальной программы, срок реализации которой завершился в отчетном году, ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы готовит доклад по итогам реализации Муниципальной программы согласованный со специалистом Администрации, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы, и представляет его в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, главе администрации Лопьяльского сельского поселения.